HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & KINH TẾ SỐ

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI LIỆU KIỂM THỬ XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG MỸ PHẨM DINO

Đ Ề TÀI

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG MỸ PHẨM DINO

| Giảng viên hướng dẫn | : | TS. Đinh Trọng Hiếu |
| --- | --- | --- |
| Nhóm sinh viên thực hiện | : | Nhóm 10 |

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TEST PLAN	1

1. Mục đích	1

2. Phạm vi kiểm thử	1

3. Kế hoạch kiểm thử.	1

3.1. Các tính năng sẽ được kiểm thử.	1

3.2. Các tính năng sẽ không được kiểm thử.	2

3.3. Cách tiếp cận.	2

3.4. Tiêu chí kiểm thử thành công/thất bại.	2

3.5. Tiêu chí đình chỉ và yêu cầu bắt đầu lại.	2

3.6. Sản phẩm bàn giao của kiểm thử.	2

4. Quản lý kiểm thử.	3

4.1. Các công việc.	3

4.2. Môi trường.	3

4.3. Nguồn lực.	3

4.4. Tài nguyên và sự cấp phát chúng.	4

4.5. Kế hoạch và dự đoán.	4

4.6. Các rủi ro.	6

CHƯƠNG 2: TEST CASE	8

# CHƯƠNG 1: TEST PLAN

## 1. Mục đích

Kế hoạch kiểm thử được lập ra nhằm xác định các hoạt động kiểm thử cần thực hiện sau khi website hoàn thành, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, chính xác và đáp ứng yêu cầu đã đề ra. Mục đích chính của kiểm thử là phát hiện lỗi, đánh giá chất lượng các chức năng, xác minh sự tương thích trên nhiều thiết bị và đảm bảo website mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Ngoài ra, kế hoạch kiểm thử còn giúp định hướng phương pháp làm việc, phân bổ nguồn lực, thời gian và trách nhiệm của từng thành viên tham gia quá trình kiểm thử. Qua đó, giúp đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng sẵn sàng triển khai, an toàn và hoạt động hiệu quả trong môi trường thực tế.

## 2. Phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử bao gồm toàn bộ các chức năng chính và phụ của website sau khi hoàn thiện, tập trung vào những nghiệp vụ cốt lõi mà người dùng và quản trị viên sẽ tương tác. Các khu vực được đưa vào phạm vi kiểm thử gồm:

- Kiểm thử giao diện người dùng (UI): tính thẩm mỹ, khả năng hiển thị, bố cục, kích thước, màu sắc, khả năng tương thích trên các thiết bị (desktop, mobile, tablet).

- Kiểm thử chức năng (Functional Testing): các chức năng chính như đăng ký – đăng nhập, xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, quản lý tài khoản, quản lý đơn hàng và quản lý kho.

- Kiểm thử khả năng tương thích (Compatibility Testing): kiểm thử trên các trình duyệt (Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Edge) và hệ điều hành phổ biến.

- Kiểm thử trải nghiệm người dùng (UX Testing): mức độ thuận tiện, dễ hiểu, dễ thao tác của người dùng cuối.

- Kiểm thử bảo mật (Security Testing): xác thực, phân quyền, bảo mật dữ liệu người dùng,...

## 3. Kế hoạch kiểm thử.

### 3.1. Các tính năng sẽ được kiểm thử.

3.1.1 Phía khách hàng.

- Đăng ký tài khoản khách hàng.

- Đăng nhập và website.

- Yêu cầu khôi phục mật khẩu.

- Tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm.

- Quản lý giỏ hàng: xem, thêm, sửa, xóa.

- Đặt hàng và thanh toán.

3.1.1 Phía admin.

- Đăng nhập quản trị.

- Quản lý sản phẩm: xem, thêm, sửa, xóa.

- Quản lý đơn hàng: cập nhật trạng thái đơn hàng, gửi thông tin vận chuyển đơn hàng.

- Quản lý người dùng: thêm tài khoản người dùng mới, chỉnh sửa thông tin/phân quyền người dùng, xóa tài khoản người dùng.

- Quản lý thống kê-báo cáo.

### 3.2. Các tính năng sẽ không được kiểm thử.

3.2.1. Trang Giới thiệu.

- Đây là trang hiển thị nội dung tĩnh về cửa hàng, không có xử lý logic hay tương tác dữ liệu.

- Không có form nhập liệu hoặc rủi ro phát sinh lỗi nghiêm trọng.

3.2.2. Trang Liên hệ.

Trang chỉ chứa thông tin liên hệ (địa chỉ, số điện thoại, email).

Không có xử lý phức tạp hoặc luồng nghiệp vụ.

3.2.3. Các nội dung tĩnh khác.

- Bao gồm: trang chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng, hướng dẫn mua hàng…

- Tất cả đều là nội dung dạng văn bản, hình ảnh, không có tương tác hay xử lý logic.

3.2.4. Các thành phần giao diện không ảnh hưởng đến nghiệp vụ.

- Banner quảng cáo tĩnh, slider trang chủ.

- Các section “Sản phẩm nổi bật”, “Sản phẩm mới nhất” chỉ hiển thị đơn thuần.

### 3.3. Cách tiếp cận.

Kiểm thử bằng phương pháp kiểm thử hộp đen. Tổ chức kiểm thử theo từng chức năng, mỗi chức năng được kiểm thử với các kịch bản kiểm thử và ghi nhận kết quả kiểm thử.

### 3.4. Tiêu chí kiểm thử thành công/thất bại.

- Tiêu chí kiểm thử thành công khi kết quả kiểm thử giống với kết quả mong muốn trước đó.

- Tiêu chí kiểm thử thất bại khi kết quả thực tế của kiểm thử khác với kết quả mong muốn hoặc không có kết quả.

### 3.5. Tiêu chí đình chỉ và yêu cầu bắt đầu lại.

Khi kiểm thử một chức năng có kết quả là một trang web rỗng, toàn code hoặc chờ đợi hơn 3 phút thì phải dừng việc kiểm thử, chờ sửa lỗi vào bắt đầu thực hiện lại chức năng đó và có thể phải kiểm thử một số chức năng liên quan.

### 3.6. Sản phẩm bàn giao của kiểm thử.

Các sản phẩm bàn giao sau giai đoạn kiểm thử bao gồm:

- Các tài liệu: kế hoạch kiểm thử, thiết kế kiểm thử, các trường hợp kiểm thử, các báo cáo kiểm thử của website bán hàng qua internet.

- Các dữ liệu kết nhập và kết xuất của các chức năng được kiểm thử.

## 4. Quản lý kiểm thử.

### 4.1. Các công việc.

- Phân tích yêu cầu, xác định phạm vi và đối tượng kiểm thử.

- Thiết kế test case cho từng module (khách hàng, admin).

- Chuẩn bị dữ liệu & môi trường kiểm thử.

- Thực thi test case, log lỗi, retest sau khi sửa.

- Thực hiện kiểm thử hồi quy sau mỗi đợt build lớn.

- Lập báo cáo tiến độ kiểm thử hàng tuần.

- Lập báo cáo tổng kết kiểm thử.

### 4.2. Môi trường.

4.2.1. Phần cứng.

- Ram: 2GB trở lên.

- Bộ xử lý: Core I3 trở lên.

- Cấu hình mạng: có kết nối Internet

4.2.2. Phần mềm.

- MySQL 5 hoặc cao hơn.

- PHP 7.1.1 hoặc cao hơn.

- Nền tảng: WordPress + WooCommerce.

- Các trình duyệt Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Cốc Cốc.

- Xampp.

- Hệ điều hành: Windows, MacOS, Linux, …

### 4.3. Nguồn lực.

| STT | Người thực hiện | Vai trò | Công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Thuyết | BA | – Phân tích yêu cầu dự án, tổng hợp các tài liệu liên quan – Phân task, Lên kế hoạch công việc – Chịu trách nhiệm chính phần Business – Xây dựng và tổng hợp các tài liệu Manual, UAT |
| 2 | Bùi Anh Tú Đinh Đỗ Anh Dũng Nguyễn Thị Kim Hồng | Tester | – Test phần giao diện theo yêu cầu – Test phần chức năng theo yêu cầu – Xây dựng Test case và thực hiện test – Viết tài liệu Manual, UAT (Các phần được giao) – Lập báo cáo kiểm thử |
| 3 | Nguyễn Quang Huy | PM | – Review Các tài liệu test – Review báo cáo |

### 4.4. Tài nguyên và sự cấp phát chúng.

1. Tài nguyên hệ thống:

- Máy chủ web thuê (Hosting) được dùng để triển khai website.

- Máy chủ cơ sở dữ liệu do nhà cung cấp hosting cung cấp.

- Tên miền (domain) cho kiểm thử giao diện thật.

2. Công cụ hỗ trợ kiểm thử:

- Trình duyệt web (Microsoft Edge/Google Chrome/…).

- Công cụ kiểm thử hiệu năng.

3. Tài nguyên máy tính:

- Máy tính cá nhân của các thành viên thực hiện kiểm thử.

4. Tài nguyên mạng:

- Kết nối internet ổn định phục vụ truy cập hệ thống trên server.

5.Thời gian và không gian:

- Nhóm tự thống nhất và phân bổ theo kế hoạch kiểm thử.

### 4.5. Kế hoạch và dự đoán.

| STT | Công việc | Dự đoán |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiếp nhận, triển khai sản phẩm lên môi trường kiểm thử (hosting/server) và cấu hình hệ thống. | - Thời gian: 01/11/2025 (1 ngày) - Công cụ: Web Hosting, phpMyAdmin, trình duyệt. - Nhân sự: 1 người. |
| 2 | Viết test case, xây dựng ma trận kiểm thử và chạy thử test case nội bộ. | - Thời gian: 02–03/11/2025 (2 ngày) - Công cụ: Microsoft Excel, tài liệu yêu cầu. - Nhân sự: 1 người. |
| 3 | Kiểm thử giao diện (GUI): kiểm tra layout, font, hình ảnh, responsive, bố cục trên PC/Mobile. | - Thời gian: 04/11/2025 (1 ngày) - Công cụ: Chrome DevTools, Firefox responsive. - Nhân sự: 1 người. |
| 4 | Kiểm thử chức năng (Functional): đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, quản trị. | - Thời gian: 05–06/11/2025 (2 ngày) - Công cụ: Trình duyệt, Postman. - Nhân sự: 1 người. |
| 5 | Ghi nhận lỗi, chuyển lỗi cho dev và xác nhận sau khi sửa. | - Thời gian: 07–08/11/2025 (2 ngày) - Công cụ: Excel/Sheets quản lý bug, ảnh chụp màn hình. - Nhân sự: 1 người. |
| 6 | Kiểm thử hồi quy (Regression Testing). | - Thời gian: 09/11/2025 (1 ngày) - Công cụ: Bộ test case cập nhật. - Nhân sự: 1 người. |
| 7 | Kiểm thử hiệu năng (Load/Stress). | - Thời gian: 10/11/2025 (1 ngày) - Công cụ: Apache Benchmark / JMeter. - Nhân sự: 1 người. |
| 8 | Kiểm thử bảo mật cơ bản (Security): kiểm tra XSS, SQLi, quyền truy cập. | - Thời gian: 11/11/2025 (0.5 ngày) - Công cụ: công cụ kiểm thử bảo mật cơ bản. - Nhân sự: 1 người. |
| 9 | Kiểm thử tương thích trình duyệt và thiết bị (Compatibility Test). | - Thời gian: 11/11/2025 (0.5 ngày) - Công cụ: Chrome, Firefox, Edge, Safari Mobile. - Nhân sự: 1 người. |
| 10 | Kiểm thử UAT cùng khách hàng. | - Thời gian: 12–14/11/2025 (3 ngày) - Công cụ: môi trường staging. - Nhân sự: 1 tester + 1 khách hàng |
| 11 | Tổng hợp báo cáo kiểm thử và chuẩn bị bàn giao. | - Thời gian: 15/11/2025 (1 ngày) - Công cụ: Word, Excel. - Nhân sự: 1 người. |
| 12 | Bàn giao dự án | - Ngày: 16/11/2025 - Toàn bộ báo cáo và kết quả test được bàn giao. |

### 4.6. Các rủi ro.

| STT | Các rủi ro có thể xảy ra | Kế hoạch làm giảm bớt hoặc tránh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lỗi hệ điều hành hoặc máy tính bị treo, lỗi môi trường kiểm thử. | Chuẩn bị sẵn máy dự phòng, sao lưu dữ liệu test và giữ snapshot môi trường để khôi phục nhanh. |
| 2 | Thời gian kiểm thử thực tế kéo dài hơn dự kiến. | Phân chia lại công việc; ưu tiên test chức năng quan trọng trước; tăng cường nhân sự khi cần. |
| 3 | Thay đổi yêu cầu trong quá trình kiểm thử. | Yêu cầu khách hàng xác nhận yêu cầu bằng văn bản; khóa phạm vi dự án; cập nhật test case ngay khi thay đổi. |
| 4 | Lỗi tích hợp API gây chậm tiến độ. | Test API sớm; mô phỏng dữ liệu (mock API) trong giai đoạn đầu; phối hợp trực tiếp với phía nhà cung cấp API. |
| 5 | Gặp lỗi hiệu năng khi tải cao. | Tiến hành test tải trước; tối ưu truy vấn CSDL; dùng cache; nâng cấu hình server khi cần. |
| 6 | Lỗi bảo mật: SQL injection, XSS, lộ thông tin khách hàng. | Kiểm thử bảo mật định kỳ; bật các biện pháp lọc input; đảm bảo HTTPS; cập nhật bản vá bảo mật. |
| 7 | Trục trặc từ nhà cung cấp hosting (downtime, tốc độ chậm). | Lựa chọn hosting uy tín; cấu hình backup; chuẩn bị phương án chuyển server khi sự cố kéo dài. |
| 8 | Lỗi giao diện trên các trình duyệt hoặc thiết bị khác nhau. | Kiểm thử tương thích trên nhiều thiết bị; ưu tiên responsive; sửa lỗi UI theo mức độ nghiêm trọng. |
| 9 | Dữ liệu test không đầy đủ hoặc sai lệch làm sai kết quả kiểm thử. | Tạo bộ dữ liệu test chuẩn; kiểm tra dữ liệu trước khi test; backup dữ liệu để khôi phục khi cần. |
| 10 | Khách hàng không phản hồi kịp trong giai đoạn UAT | Sắp xếp lịch UAT rõ ràng; gửi trước tài liệu hướng dẫn; nhắc lịch hằng ngày; chuẩn bị phương án test thay thế. |

# CHƯƠNG 2: TEST CASE

Tài liệu TEST CASE: Có file đính kèm

| STT | Tên Module (Module Name) | Test Case ID | Mô tả (Test Case Description) | Các bước test (Test Steps) | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Dữ liệu test (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tài khoản khách hàng | TC_KH_Register_001 | Đăng ký thành công với thông tin hợp lệ | 1. Truy cập trang đăng ký tài khoản khách hàng DINO 2. Nhập đầy đủ Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu 3. Tích chọn đồng ý điều khoản 4. Nhấn nút "Đăng ký" | Trang web DINO đã triển khai và truy cập bình thường | Email: bui7471601@gmail.com Mật khẩu: Tu@7471601 Xác nhận mật khẩu: Tu@7471601 | Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng ký tài khoản thành công” và chuyển sang trang đăng nhập | Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng ký tài khoản thành công” và chuyển sang trang đăng nhập | Passed |
|  |  | TC_KH_Register_002 | Không cho đăng ký với email đã tồn tại | 1. Truy cập trang Đăng ký 2. Nhập email đã được dùng để đăng ký 3. Nhập các trường còn lại hợp lệ 4. Bấm "Đăng ký" | Đã có sẵn tài khoản với email test | Email: bui7471601@gmail.com (đã tồn tại) | Hệ thống không tạo tài khoản, hiển thị thông báo “Email đã tồn tại” hoặc tương đương | Hệ thống không tạo tài khoản, hiển thị thông báo “Email đã tồn tại” | Passed |
|  |  | TC_KH_Register_003 | Kiểm tra validate khi bỏ trống dữ liệu bắt buộc | 1. Mở trang Đăng ký 2. Để trống một hoặc nhiều trường bắt buộc 3. Bấm “Đăng ký” | Chưa đăng nhập | Email: thuyet7471601@gmail.com Mật khẩu: trống | Hệ thống không cho đăng ký, hiển thị thông báo lỗi tại từng trường bắt buộc | Hệ thống không cho đăng ký, hiển thị thông báo lỗi tại từng trường bắt buộc | Passed |
|  |  | TC_KH_Register_004 | Validate định dạng email không hợp lệ | 1. Mở trang Đăng ký 2. Nhập email sai định dạng 3. Nhập các trường còn lại hợp lệ 4. Bấm “Đăng ký” | Chưa đăng nhập | Email: thuyet7471601@gmial.com Mật khẩu: Thuyet@050402 | Hệ thống hiển thị thông báo “Email không hợp lệ”, không tạo tài khoản | Hệ thống hiển thị thông báo “Email không hợp lệ”, không tạo tài khoản | Passed |
| 2 | Đăng nhập vào website | TC_KH_Login_001 | Đăng nhập thành công với thông tin đúng | 1. Truy cập trang Đăng nhập 2. Nhập tên tài khoản/email và mật khẩu đúng 3. Bấm "Đăng nhập" | Đã có tài khoản KH hợp lệ | Tên tài khoản: bui7471601 /Email: bui7471601@gmail.com Mật khẩu: Tu@7471601 | Hệ thống cho đăng nhập, chuyển đến trang chủ website | Hệ thống cho đăng nhập, chuyển đến trang chủ website | Passed |
|  |  | TC_KH_Login_002 | Đăng nhập thất bại với mật khẩu sai | 1. Truy cập trang Đăng nhập 2. Nhập email đúng, mật khẩu sai 3. Bấm "Đăng nhập" | Có tài khoản bui7471601@gmail.com | Email: bui7471601@gmail.com Mật khẩu: Tu@060504 | Hệ thống không cho đăng nhập, hiển thị thông báo “Sai mật khẩu” | Hệ thống không cho đăng nhập, hiển thị thông báo “Sai mật khẩu” | Passed |
|  |  | TC_KH_Login_003 | Đăng nhập thất bại với email chưa đăng ký/ tên tài khoản không tồn tại | 1. Mở trang Đăng nhập 2. Nhập email chưa đăng ký/tên tài khoản không tồn tại, mật khẩu bất kỳ 3. Bấm "Đăng nhập" | Email, tên tài khoản chưa tồn tại trong hệ thống | Tên tài khoản: bui1601 /Email: bui1601@gmail.com Mật khẩu: Tu@060504 | Hệ thống báo “Tài khoản không tồn tại” hoặc tương đương | Hệ thống báo “Tài khoản không tồn tại” | Passed |
|  |  | TC_KH_Login_004 | Kiểm tra khi bỏ trống trường | 1. Truy cập trang Đăng nhập 2. Để trống tên tài khoản/email hoặc mật khẩu 3. Bấm "Đăng nhập" |  | Tên tài khoản: bui7471601 /Email: bui7471601@gmail.com Password: trống | Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên tài khoản, email/mật khẩu, không đăng nhập | Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên tài khoản, email/mật khẩu, không đăng nhập | Passed |
|  |  | TC_Login_KH_005 | Đăng xuất khỏi trang web thành công | 1. Truy cập vào trang web 2. Đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ 3. Nhấn "Thoát" 4. Nhấn “Xác nhận và đăng xuất” xác nhận đăng xuất | Đăng nhập thành công | Tên đăng nhập/email và mật khẩu hợp lệ | Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất không? Xác nhận và đăng xuất” và đăng xuất | Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất không? Xác nhận và đăng xuất” và đăng xuất | Passed |
| 3 | Quên mật khẩu | TC_KH_QMK_01 | Gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu với tên người dùng/email tồn tại | 1. Truy cập trang “Quên mật khẩu” 2. Nhập tên người dùng/email đã đăng ký 3. Bấm nút “Đặt lại mật khẩu” | Tài khoản với email tồn tại | Tên người dùng: bui7471601/ Email: bui7471601@gmail.com | Hệ thống hiển thị thông báo gửi mail thành công, nhận được email chứa link đặt lại mật khẩu | Hệ thống hiển thị thông báo gửi mail thành công, nhận được email chứa link đặt lại mật khẩu | Passed |
|  |  | TC_KH_QMK_02 | Không chấp nhận tên người dùng/email không tồn tại | 1. Mở trang “Quên mật khẩu” 2. Nhập tên người dùng/email chưa đăng ký 3. Bấm “Đặt lại mật khẩu” | Tên người dùng, email chưa có trong hệ thống | Tên người dùng: bui1601/ Email: bui1601@gmail.com | Hệ thống hiển thị thông báo “Tên người dùng hoặc e-mail không hợp lệ.” | Hệ thống hiển thị thông báo “Tên người dùng hoặc e-mail không hợp lệ.” | Passed |
|  |  | TC_KH_QMK_03 | Đặt lại mật khẩu thành công qua link trong email | 1. Mở email khôi phục 2. Click vào link đặt lại mật khẩu 3. Nhập mật khẩu mới và xác nhận 4. Bấm “Lưu/Đặt lại” | Đã nhận được email khôi phục còn hiệu lực | Mật khẩu mới: Tu@747061601 | Mật khẩu được cập nhật, có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới, link cũ hết hiệu lực | Mật khẩu được cập nhật, có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới, link cũ hết hiệu lực | Passed |
| 4 | Tìm kiếm & xem chi tiết sản phẩm | TC_KH_TK_001 | Tìm kiếm theo từ khóa có sản phẩm | 1. Truy cập trang Cửa hàng / Kết quả tìm kiếm 2. Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm (ví dụ: “sữa rửa mặt”) 3. Bấm icon Tìm kiếm hoặc Enter | CSDL có ít nhất 1 sản phẩm khớp từ khóa | Từ khóa: “sữa rửa mặt” | Danh sách hiển thị các sản phẩm có tên hoặc mô tả chứa “sữa rửa mặt”; breadcrumb hiển thị “KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO ‘sữa rửa mặt’” | Danh sách hiển thị các sản phẩm có tên hoặc mô tả chứa “sữa rửa mặt”; breadcrumb hiển thị “KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO ‘sữa rửa mặt’” | Passed |
|  |  | TC_KH_TK_002 | Tìm kiếm theo từ khóa không có sản phẩm | 1. Thực hiện tìm kiếm với từ khóa không tồn tại 2. Quan sát kết quả | Không có sản phẩm nào chứa từ khóa | Từ khóa: “abcxyz123” | Không có sản phẩm được hiển thị, hiện thông báo “Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn”, breadcrumb hiển thị đúng từ khóa tìm | Không có sản phẩm được hiển thị, hiện thông báo “Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn”, breadcrumb hiển thị đúng từ khóa tìm | Passed |
|  |  | TC_KH_LocGia_001 | Lọc theo khoảng giá trong slider | 1. Tại trang Cửa hàng/Kết quả tìm kiếm, kéo thanh LỌC THEO GIÁ để chọn khoảng 2. Bấm nút LỌC 3. Quan sát danh sách sản phẩm | CSDL có sản phẩm trong và ngoài khoảng giá | Khoảng giá: 100.000đ – 300.000đ | Chỉ hiển thị sản phẩm có giá trong khoảng đã chọn; giá min/max hiển thị đúng trên slider | Chỉ hiển thị sản phẩm có giá trong khoảng đã chọn; giá min/max hiển thị đúng trên slider | Passed |
|  |  | TC_KH_LL_001 | Lọc theo một loại sản phẩm | 1. Ở mục Loại sản phẩm, tick 1 checkbox 2. Bấm LỌC 3. Quan sát danh sách | CSDL có sản phẩm thuộc loại đã chọn | Loại: “Dưỡng da” | Danh sách chỉ hiển thị sản phẩm thuộc loại “Dưỡng da”; checkbox được giữ trạng thái đã chọn | Danh sách chỉ hiển thị sản phẩm thuộc loại “Dưỡng da”; checkbox được giữ trạng thái đã chọn | Passed |
|  |  | TC_KH_LL_002 | Lọc theo nhiều loại sản phẩm | 1. Tick nhiều checkbox 2. Bấm LỌC 3. Quan sát danh sách | Có sản phẩm thuộc cả hai loại | Loại: “Dưỡng da”, “Trang điểm” | Danh sách hiển thị sản phẩm thuộc ít nhất một trong các loại đã chọn; các loại khác không xuất hiện | Danh sách hiển thị sản phẩm thuộc các loại đã chọn; các loại khác không xuất hiện | Passed |
|  |  | TC_KH_LL_003 | Lọc theo loại + giá nhưng không có sản phẩm | 1. Chọn loại sản phẩm bất kỳ 2. Chọn khoảng giá rất thấp hoặc rất cao sao cho không có sản phẩm 3. Bấm LỌC | Dữ liệu thực tế cho phép tạo trường hợp không có kết quả | Loại: “Trang điểm”, Giá: 80.000đ – 100.000đ | Không có sản phẩm hiển thị, có thông báo không tìm thấy sản phẩm; bộ lọc vẫn giữ giá trị đã chọn | Không có sản phẩm hiển thị, có thông báo không tìm thấy sản phẩm; bộ lọc vẫn giữ giá trị đã chọn | Passed |
|  |  | TC_KH_SX_001 | Sắp xếp theo Mặc định | 1. Tại khu vực “Điểm đánh giá” chọn Mặc định 2. Quan sát thứ tự sản phẩm | Có ≥ 2 sản phẩm |  | Danh sách hiển thị theo thứ tự mặc định và nhất quán giữa các lần tải lại | Danh sách hiển thị theo thứ tự mặc định và nhất quán giữa các lần tải lại | Passed |
|  |  | TC_KH_SX_002 | Sắp xếp theo Mới nhất | 1. Chọn Mới nhất trong danh sách sắp xếp 2. Quan sát thứ tự | Có sản phẩm với với dữ liệu ngày tạo |  | Sản phẩm mới tạo (ngày gần nhất) nằm phía trên, cũ hơn nằm phía dưới | Sản phẩm mới tạo (ngày gần nhất) nằm phía trên, cũ hơn nằm phía dưới | Passed |
|  |  | TC_KH_SX_003 | Sắp xếp theo Giá tăng dần/giảm dần | 1. Chọn Giá tăng dần/giảm dần 2. Quan sát thứ tự giá | Có ≥ 3 sản phẩm với giá khác nhau |  | Danh sách sắp xếp từ sản phẩm giá thấp nhất tới cao nhật ngoặc ngược lại | Danh sách sắp xếp từ sản phẩm giá thấp nhất tới cao nhật ngoặc ngược lại | Passed |
|  |  | TC_KH_SX_004 | Sắp xếp theo Mức độ phổ biến | 1. Chọn Mức độ phổ biến 2. Quan sát thứ tự | Hệ thống có dữ liệu lượt mua/xem để xác định độ phổ biến |  | Sản phẩm có độ phổ biến cao (bán nhiều/xem nhiều) nằm ở đầu danh sách | Sản phẩm có độ phổ biến cao (bán nhiều/xem nhiều) nằm ở đầu danh sách | Passed |
|  |  | TC_KH_SX_005 | Sắp xếp theo Điểm đánh giá | 1. Chọn Điểm đánh giá 2. Quan sát thứ tự | Sản phẩm có điểm đánh giá khác nhau |  | Sản phẩm có điểm đánh giá cao hơn nằm trên; hiển thị số sao/điểm chính xác | Sản phẩm có điểm đánh giá cao hơn nằm trên; hiển thị số sao/điểm chính xác | Passed |
|  |  | TC_KH_CTSP_001 | Xem chi tiết sản phẩm từ danh sách | 1. Click vào hình 1 sản phẩm xuất hiện trên màn hình 2. Quan sát trang chi tiết | Sản phẩm có bản gì thông tin chi tiết |  | Mở trang chi tiết sản phẩm; hiển thị đầy đủ: tên, hình ảnh, mô tả, giá, trạng thái tồn kho, đánh giá, nút “Thêm vào giỏ” | Mở trang chi tiết sản phẩm; hiển thị đầy đủ: tên, hình ảnh, mô tả, giá, trạng thái tồn kho, đánh giá, nút “Thêm vào giỏ” | Passed |
| 5 | Giỏ hàng | TC_KH_GH_001 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1. Mở trang chi tiết sản phẩm 2. Chọn số lượng 3. Bấm "Thêm vào giỏ" 4. Vào trang giỏ hàng | Sản phẩm còn hàng | Số lượng: 1 | Sản phẩm xuất hiện trong giỏ hàng với đúng tên, giá, số lượng | Sản phẩm xuất hiện trong giỏ hàng với đúng tên, giá, số lượng | Passed |
|  |  | TC_KH_GH_002 | Cập nhật số lượng trong giỏ hàng | 1. Vào trang giỏ hàng đã có sản phẩm 2. Sửa số lượng 3. Bấm “Cập nhật giỏ hàng" | Đã có sản phẩm trong giỏ | Số lượng mới: 3 | Số lượng được cập nhật, thành tiền được tính lại đúng | Số lượng được cập nhật, thành tiền được tính lại đúng | Passed |
|  |  | TC_KH_GH_003 | Xóa một sản phẩm khỏi giỏ | 1. Vào giỏ hàng 2. Bấm icon “Xóa” tại sản phẩm 3. Quan sát kết quả | Đã có ≥1 sản phẩm trong giỏ |  | Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ, tổng tiền cập nhật, hiện thông báo [sản phẩm] đã xóa.Khôi phục? | Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ, tổng tiền cập nhật, hiện thông báo [sản phẩm] đã xóa.Khôi phục? | Passed |
| 6 | Đặt hàng & thanh toán trực tuyến | TC_KH_DHTT_001 | Hiển thị trang THANH TOÁN đúng bố cục | 1. Tại trang GIỎ HÀNG bấm TIẾN HÀNH THANH TOÁN 2. Quan sát giao diện | Giỏ hàng đã có ≥1 sản phẩm |  | Hiển thị breadcrumb GIỎ HÀNG > THANH TOÁN > HOÀN TẤT; bên trái là form THÔNG TIN THANH TOÁN (Tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Thông tin bổ sung); bên phải là khung ĐƠN HÀNG CỦA BẠN với danh sách sản phẩm, tạm tính, tổng, 2 lựa chọn thanh toán và nút ĐẶT HÀNG. | Hiển thị breadcrumb GIỎ HÀNG > THANH TOÁN > HOÀN TẤT; bên trái là form THÔNG TIN THANH TOÁN (Tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Thông tin bổ sung); bên phải là khung ĐƠN HÀNG CỦA BẠN với danh sách sản phẩm, tạm tính, tổng, 2 lựa chọn thanh toán và nút ĐẶT HÀNG. | Passed |
|  |  | TC_KH_DHTT_002 | Thanh toán đơn hàng thành công | 1. Truy cập vào trang giỏ hàng 2. Chọn mã giảm giá và nhấn "Áp dụng" 3. nhấn nút "Tiến hành thanh toán" 4. Nhập thông tin thanh toán và chọn phương thức thanh toán. 5. Nhấn nút "Đặt hàng" | Sản phẩm thêm thành công vào giỏ hàng | Thông tin khách hàng và phương thức thanh toán hợp lệ | Đặt hàng thành công và chuyển sang trang chi tiết đơn hàng đã đặt | Đặt hàng thành công và chuyển sang trang chi tiết đơn hàng đã đặt | Passed |
|  |  | TC_KH_DHTT_003 | Xử lý lỗi khi không nhập đủ thông tin thanh toán | 1. Truy cập vào trang giỏ hàng 2. Chọn mã giảm giá và nhấn "Áp dụng" 3. nhấn nút "Tiến hành thanh toán" 4. Không nhập đủ thông tin thanh toán 5. Nhấn nút "Đặt hàng" | Đăng nhập thành công |  | Hiển thị mục .... là bắt buộc | Hiển thị mục .... là bắt buộc | Passed |
|  |  | TC_KH_DHTT_004 | Nhập mã ưu đãi ở trang THANH TOÁN | 1. Ở đầu trang THANH TOÁN, click “Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã” 2. Nhập mã hợp lệ 3. Xác nhận áp dụng | Hệ thống có mã giảm giá còn hiệu lực | Mã: “SALE10” | Tổng tiền trong khung ĐƠN HÀNG CỦA BẠN được trừ đúng giá trị khuyến mãi; hiển thị rõ phần giảm giá | Tổng tiền trong khung ĐƠN HÀNG CỦA BẠN được trừ đúng giá trị khuyến mãi; hiển thị rõ phần giảm giá | Passed |
| 7 | Bình luận | TC_KH_BL_01 | Thêm bình luận mới | 1. Truy cập trang bài viết 2. Chọn 1 bài viết 3. Kéo xuống cuối trang bài viết và nhập bình luận 4. Nhấn "Gửi bình luận" | Đăng nhập thành công | Bình luận "Tuyệt vời quá" bằng tài khoản có tên Thuyet Nguyen | Hiển thị các thông tin: Nội dung bình luận Tên tác giả Thời gian bình luận Có nút phản hồi bình luận | Hiển thị các thông tin: Nội dung bình luận Tên tác giả Thời gian bình luận Có nút "Bình luận" bên phải để phản hồi | Passed |
|  |  | TC_KH_BL_02 | Trả lời bình luận | 1. Truy cập trang bài viết 2. Chọn 1 bài viết 3. Chọn 1 bình luận 4. Nhấn "Bình luận" bên phải 5. Nhập bình luận 6. Nhấn "Gửi bình luận" | Đăng nhập thành công | Trả lời "Không có gì" bằng tài khoản Thuyet Nguyen đối với bình luận "Cảm ơn bạn" của Admin | Hiển thị các thông tin: Nội dung bình luận Tên tác giả Thời gian bình luận Có nút phản hồi bình luận Hiển thị bình luận trả lời dưới dạng cây | Hiển thị các thông tin: Nội dung bình luận Tên tác giả Thời gian bình luận Có nút phản hồi bình luận Hiển thị bình luận trả lời dưới dạng cây | Passed |
|  |  | TC_KH_BL_03 | Xóa bình luận của mình |  |  |  |  |  | Failed |
| 8 | Liên hệ | TC_KH_ĐKNTT_01 | Đăng ký nhận thông tin | 1. Truy cập trang web 2. Kéo xuống phần footer 3. Nhập email ở phần Liên hệ 4. Nhấn Đăng ký | Đăng nhập thành công | Email: thuyet000254@gmail.com | Thông tin về sản phẩm mới nhất và các chương trình khuyến mãi được gửi về email | Hiển thị thông báo lỗi "Có lỗi xảy ra trong quá trình gửi. Xin vui lòng thử lại hoặc liên hệ người quản trị website" | Failed |
| 9 | Đăng nhập quản trị | TC_AD_DN_01 | Đăng nhập admin thành công | 1. Truy cập trang đăng nhập 2. Nhập username & password admin 3. Bấm “Đăng nhập” | Đã tạo tài khoản admin | username: admin, pass: Admin@123 | Đăng nhập thành công, chọn nút "Giao diện wordpress" chuyển tới dashboard admin | Đăng nhập thành công, chọn nút "Giao diện wordpress" chuyển tới dashboard admin | Passed |
|  |  | TC_AD_DN_02 | Không cho truy cập admin với user thường | 1. Ở trang admin 2. Nhập tài khoản khách hàng 3. Bấm “Đăng nhập” | Có tài khoản khách hàng | Email KH, pass KH | Hệ thống chuyển về trang website tài khoản khách hàng thay vì trang quản trị viên | Hệ thống chuyển về trang website tài khoản khách hàng thay vì trang quản trị viên | Passed |
| 10 | Quản lý sản phẩm | TC_AD_SP_01 | Thêm sản phẩm mới thành công | 1. Đăng nhập admin 2. Vào menu Sản phẩm, chọn "Thêm sản phẩm mới" 3. Nhập tên, giá, mô tả, tồn kho,… 4. Lưu | Admin đã đăng nhập | Tên: Tẩy trang cocoon; Giá: 2000000; Tồn kho: 10 | Sản phẩm được lưu, xuất hiện ở danh sách với đúng thông tin | Sản phẩm được lưu, xuất hiện ở danh sách với đúng thông tin | Passed |
|  |  | TC_AD_SP_02 | Không cho lưu khi thiếu dữ liệu bắt buộc | 1. Vào thêm SP mới 2. Bỏ trống tên hoặc giá 3. Bấm Lưu |  |  | Hệ thống báo lỗi trường bắt buộc, không lưu sản phẩm | Hệ thống báo lỗi trường bắt buộc, không lưu sản phẩm | Passed |
|  |  | TC_AD_SP_03 | Sửa thông tin sản phẩm | 1. Tại danh sách SP, tích chọn 1 sản phẩm 2. Chọn hàng động "Chỉnh sửa" và nhấn "Áp dụng" 3. Cập nhật thông tin ở form chi tiết sản phẩm 4. Lưu | Đã có ít nhất 1 sản phẩm | Giá mới: 250000 | Thông tin sản phẩm được cập nhật, hiển thị đúng ngoài trang KH | Thông tin sản phẩm được cập nhật, hiển thị đúng ngoài trang KH | Passed |
|  |  | TC_AD_SP_04 | Xóa sản phẩm | 1. Tại danh sách SP, tích chọn 1 sản phẩm 2. Chọn hàng động "Bỏ vào thùng xác" và nhấn "Áp dụng" | Sản phẩm chưa nằm trong đơn hàng, hoặc theo rule hệ thống |  | Sản phẩm chuyển sang trạng thái “Ẩn”, không hiển thị trên site khách hàng | Sản phẩm chuyển sang trạng thái “Ẩn”, không hiển thị trên site khách hàng | Passed |
| 11 | Quản lý đơn hàng | TC_AD_DH_01 | Xem danh sách đơn hàng | 1. Đăng nhập admin 2. Vào menu Đơn hàng | Có ≥1 đơn hàng |  | Danh sách hiển thị mã đơn, khách, tổng tiền, trạng thái | Danh sách hiển thị mã đơn, khách, tổng tiền, trạng thái | Passed |
|  |  | TC_AD_DH_02 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | 1. Vào chi tiết 1 đơn 2. Thay đổi trạng thái “Tạm giữ” → “Đã hoàn thành” 3. Lưu | Đơn hàng hợp lệ | Trạng thái mới | Trạng thái đơn được cập nhật, lưu log (nếu có) | Trạng thái đơn được cập nhật, lưu log (nếu có) | Passed |
|  |  | TC_AD_DH_03 | Cập nhật thông tin vận chuyển | 1. Vào chi tiết đơn 2. Nhập mã vận đơn/ghi chú giao hàng 3. Lưu |  |  | Thông tin vận chuyển được lưu, hiển thị lại đúng, có thể hiển thị ở phía khách | Thông tin vận chuyển được lưu, hiển thị lại đúng, có thể hiển thị ở phía khách | Failed |
| 12 | Quản lý User | TC_AD_US_01 | Thêm tài khoản người dùng mới | 1. Đăng nhập admin 2. Vào menu Thành viên → Chọn "Thêm người dùng" 3. Nhập username, email, mật khẩu, vai trò 4. Lưu | Admin có quyền quản lý user | User: staff1; email: bui747@gmail.com, họ tên: Bùi Anh Tú, mật khẩu: 050403, vai trò: thành viên | Tài khoản mới được tạo, có thể đăng nhập với role tương ứng | Tài khoản mới được tạo, có thể đăng nhập với role tương ứng | Passed |
|  |  | TC_AD_US_02 | Chỉnh sửa thông tin/phân quyền user | 1. Tại danh sách users, tích chọn 1 người dùng 2. Chọn hàng động "Chỉnh sửa" 3. Thay đổi vai trò hoặc sửa thông tin 4. Lưu |  | Role mới, thông tin mới | Quyền của userm thông tin người dùng thay đổi đúng, menu/chức năng hiển thị theo role mới | Quyền của userm thông tin người dùng thay đổi đúng, menu/chức năng hiển thị theo role mới | Passed |
|  |  | TC_AD_US_03 | Xóa tài khoản người dùng | 1. Tại danh sách users, tích chọn 1 urer 2. Chọn hàng động "Xóa" và nhấn "Áp dụng" | User không phải là chính admin đang đăng nhập |  | Tài khoản bị xóa hoặc vô hiệu hóa, user đó không thể đăng nhập | Tài khoản bị xóa hoặc vô hiệu hóa, user đó không thể đăng nhập | Passed |
| 13 | Quản lý thống kê – báo cáo | TC_AD_BC_01 | Xem báo cáo doanh thu theo ngày | 1. Đăng nhập admin 2. Vào menu Báo cáo 3. Chọn khoảng thời gian 4. Bấm “Xem báo cáo” | Hệ thống có dữ liệu đơn hàng trong khoảng ngày | Từ ngày – đến ngày | Biểu đồ/bảng doanh thu hiển thị đúng tổng tiền, số đơn, so khớp với dữ liệu đơn hàng | Biểu đồ/bảng doanh thu hiển thị đúng tổng tiền, số đơn, so khớp với dữ liệu đơn hàng | Passed |
|  |  | TC_AD_BC_02 | Xuất báo cáo ra file csv | 1. Tại màn hình báo cáo, bấm nút “Xuất csv” | Có quyền truy cập báo cáo |  | File được tải về, mở được, dữ liệu đúng với báo cáo trên hệ thống | File được tải về, mở được, dữ liệu đúng với báo cáo trên hệ thống | Passed |
| 14 | Quản lý danh mục sản phẩm | TC_AD_DM_01 | Thêm mới danh mục sản phẩm | 1. Truy cập vào trang sản phẩm 2. Truy cập vào tab danh mục 3. Nhập/Chọn các thông tin: Tên, Đường dẫn, Danh mục cha, Mô tả, Kiểu hiển thị, Hình... 4. Nhấn nút “Thêm danh mục mới” | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tên danh mục: Dưỡng tay | Hiển thị thông báo "Danh mục đã được thêm vào" và đã cập nhật thương hiệu trong trang danh sách các danh mục | Hiển thị thông báo "Danh mục đã được thêm vào" và đã cập nhật thương hiệu trong trang danh sách các danh mục | Passed |
|  |  | TC_AD_DM_02 | Xem danh sách danh mục sản phẩm | 1. Truy cập vào trang sản phẩm 2. Truy cập vào tab danh mục | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Không có | Hiển thị danh sách danh mục với các thông tin: Hình ảnh Tên Mô tả Đường dẫn Số lượng sản phẩm | Hiển thị danh sách danh mục với các thông tin: Hình ảnh Tên Mô tả Đường dẫn Số lượng sản phẩm | Passed |
|  |  | TC_AD_DM_03 | Chỉnh sửa danh mục sản phẩm | 1. Truy cập vào trang sản phẩm 2. Truy cập vào tab danh mục 3. Chọn 1 danh mục 3. Nhấn nút “Chỉnh sửa” 4. Sửa thông tin danh mục 5. Nhấn “Cập nhật” | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tên danh mục: Dưỡng tay Mô tả: Kem dưỡng tay giúp bàn tay của bạn trở nên mềm mại hơn | Hiển thị thông báo "Đã cập nhật" Danh mục thêm mô tả "Kem dưỡng tay giúp bàn tay của bạn trở nên mềm mại hơn" và được cập nhật trong danh sách các danh mục | Hiển thị thông báo "Đã cập nhật" Danh mục thêm mô tả "Kem dưỡng tay giúp bàn tay của bạn trở nên mềm mại hơn" và được cập nhật trong danh sách các danh mục | Passed |
|  |  | TC_AD_DM_04 | Xóa danh mục sản phẩm | 1. Truy cập vào trang sản phẩm 2. Truy cập vào tab danh mục 3. Chọn 1 danh mục 3. Nhấn nút “Xóa” | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tên danh mục: Dưỡng tay | Hiển thị thông báo xác nhận "OK" và "Hủy" Danh mục có tên "Dưỡng tay" được xóa khỏi danh sách danh mục | Hiển thị thông báo xác nhận "OK" và "Hủy" Danh mục có tên "Dưỡng tay" được xóa khỏi danh sách danh mục | Passed |
|  |  | TC_AD_DM_05 | Tìm kiếm danh mục sản phẩm | 1. Truy cập vào trang sản phẩm 2. Truy cập vào tab danh mục 3. Nhập từ khóa 4. Nhấn nút "Tìm kiếm danh mục" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Từ khóa tìm kiếm "da" | Hiển thị danh sách danh mục chứa từ khóa "Da" | Hiển thị danh sách danh mục chứa từ khóa "Da" | Passed |
| 15 | Quản lý bài viết | TC_AD_BV_01 | Xem danh sách bài viết | 1. Truy cập vào trang bài viết 2. Truy cập vào tab tất cả bài viết | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Không có | Hiển thị danh sách bài viết với đầy đủ các thông tin: Tiêu đề Tác giả Danh mục Thời gian xuất bản Số bình luận | Hiển thị danh sách bài viết với đầy đủ các thông tin: Tiêu đề Tác giả Danh mục Thời gian xuất bản Số bình luận | Passed |
|  |  | TC_AD_BV_02 | Thêm bài viết | 1. Truy cập vào trang bài viết 2. Truy cập vào tab Thêm bài viết 3. Nhập tiêu đề, mã html của bài viết 4. Nhấn "Xuất bản" 5. Chọn lại cách hiển thị: công khai/riêng tư/bảo vệ bằng mật khẩu,... 6. Nhấn "Xuất bản" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tên bài viết: Cách chọn tẩy trang phù hợp cho từng loại da: Bí quyết làm sạch hiệu quả không gây kích ứng | Hiển thị thông báo "Bài viết đã công bố" và đã cập nhật bài viết trong trang danh sách các bài viết | Hiển thị thông báo "Tên bài viết + đã công bố" và đã cập nhật bài viết trong trang danh sách các bài viết | Passed |
|  |  | TC_AD_BV_03 | Chỉnh sửa bài viết | 1. Truy cập vào trang bài viết 2. Truy cập vào tab tất cả bài viết 3. Chọn 1 bài viết 4. Nhấn "Chỉnh sửa" 5. Chỉnh sửa bài viết 6. Nhấn "Lưu thay đổi" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tên bài viết: "Cách chọn tẩy trang phù hợp cho từng loại da: Bí quyết làm sạch hiệu quả không gây kích ứng" | Tên bài viết được đổi thành "Mẹo chọn loại tẩy trang phù hợp với từng loại da" và được cập nhật trong danh sách các bài viết | Tên bài viết được đổi thành "Mẹo chọn loại tẩy trang phù hợp với từng loại da" và được cập nhật trong danh sách các bài viết | Passed |
|  |  | TC_AD_BV_04 | Xóa bài viết | 1. Truy cập vào trang bài viết 2. Truy cập vào tab tất cả bài viết 3. Chọn 1 bài viết 4. Nhấn "Xóa tạm" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tên bài viết: "Rửa mặt bằng nước muối sinh lý như thế nào để không hại da?" | Hiển thị thông báo "Bài viết đã được xóa" Danh sách các bài viết được cập nhật Hiển thị nút "Hoàn tác" | Hiển thị thông báo "Đã chuyển 1 bài viết vào thùng rác" Danh sách các bài viết được cập nhật Hiển thị nút "Hoàn tác" | Passed |
|  |  | TC_AD_BV_05 | Tìm kiếm bài viết | 1. Truy cập vào trang bài viết 2. Truy cập vào tab tất cả bài viết 3. Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm 4. Nhấn "Tìm các bài viết" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Từ khóa tìm kiếm "Mẹo" | Hiển thị bài viết tên có chưa từ khóa "Mẹo" | Hiển thị thêm các bài viết khác không chứa từ khóa "Mẹo" | Failed |
|  |  | TC_AD_BV_06 | Xem các danh mục bài viết | 1. Truy cập vào trang bài viết 2. Truy cập vào tab danh mục | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Không có | Hiển thị danh sách danh mục với đầy đủ các thông tin: Tên Mô tả Đường dẫn Lượt | Hiển thị danh sách danh mục với đầy đủ các thông tin: Tên Mô tả Đường dẫn Lượt | Passed |
|  |  | TC_AD_BV_07 | Thêm danh mục bài viết | 1. Truy cập vào trang bài viết 2. Truy cập vào tab danh mục 3. Nhập các thông tin: Tên, Đường dẫn, Danh mục cha, Mô tả,... 4. Nhấn "Thêm danh mục" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tên danh mục: Mẹo làm đẹp Đường dẫn: meo-lam-dep Danh mục cha: Không có Mô tả: Danh sách các mẹo làm đẹp hữu ích cho chị em | Hiển thị thông báo "Danh mục đã được thêm" Danh sách danh mục được cập nhật | Hiển thị thông báo "Danh mục đã được thêm" Danh sách danh mục được cập nhật | Passed |
|  |  | TC_AD_BV_08 | Chỉnh sửa danh mục | 1. Truy cập vào trang bài viết 2. Truy cập vào tab danh mục 3. Chọn 1 danh mục 4. Nhấn "Chỉnh sửa" 5. Chỉnh sửa danh mục 6. Nhấn "cập nhật" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tên danh mục: Mẹo làm đẹp | Tên danh mục được đổi thành "Mẹo làm đẹp hữu ích" và được cập nhật trong danh sách danh mục | Tên danh mục được đổi thành "Mẹo làm đẹp hữu ích" và được cập nhật trong danh sách danh mục Có nút "Đi đến danh mục" để kiểm tra lại | Passed |
|  |  | TC_AD_BV_09 | Xóa danh mục | 1. Truy cập vào trang bài viết 2. Truy cập vào tab danh mục 3. Chọn 1 danh mục 4. Nhấn "Xóa" 5. Xác nhận "OK" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tên danh mục: Mẹo làm đẹp hữu ích | Hiển thị thông báo xác nhận "OK" và "Hủy" Danh mục có tên "Mẹo làm đẹp hữu ích" được xóa khỏi danh sách danh mục | Hiển thị thông báo xác nhận "OK" và "Hủy" Danh mục có tên "Mẹo làm đẹp hữu ích" được xóa khỏi danh sách danh mục | Passed |
|  |  | TC_AD_BV_10 | Tìm kiếm danh mục | 1. Truy cập vào trang bài viết 2. Truy cập vào tab danh mục 3. Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm 4. Nhấn "Tìm kiếm danh mục" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Từ khóa tìm kiếm "Review" | Hiển thị danh mục có chứa từ khóa "Review" | Hiển thị danh mục có chứa từ khóa "Review" | Passed |
| 16 | Quản lý thương hiệu | TC_AD_TH_01 | Thêm mới thương hiệu | 1. Truy cập vào trang sản phẩm 2. Truy cập vào tab thương hiệu 3. Nhập các thông tin: Tên, Đường dẫn, Thương hiệu cha, Mô tả,... 4. Nhấn nút “Thêm mới” | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tên thương hiệu: Kera Đường dẫn: kera Thương hiệu cha: không có | Hiển thị thông báo "Đã thêm thương hiệu" và đã cập nhật thương hiệu trong trang danh sách các thương hiệu | Hiển thị thông báo "Đã thêm thương hiệu" và đã cập nhật thương hiệu trong trang danh sách các thương hiệu | Passed |
|  |  | TC_AD_TH_02 | Xem danh sách thương hiệu | 1. Truy cập vào trang sản phẩm 2. Truy cập vào tab thương hiệu | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Không có | Hiển thị danh sách thương hiệu với các thông tin: Tên Mô tả Đường dẫn Số lượng sản phẩm | Hiển thị danh sách thương hiệu với các thông tin: Tên Mô tả Đường dẫn Số lượng sản phẩm | Passed |
|  |  | TC_AD_TH_03 | Chỉnh sửa thương hiệu | 1. Truy cập vào trang sản phẩm 2. Truy cập vào tab thương hiệu 3. Chọn 1 thương hiệu 3. Nhấn nút “Chỉnh sửa” 4. Sửa thông thương hiệu 5. Nhấn “Cập nhật” | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tên thương hiệu: Kera Mô tả: Thương hiệu vừa mới ra mắt vào tháng 11 năm 2025 | Hiển thị thông báo "Đã cập nhật" Thương hiệu thêm mô tả "Thương hiệu vừa mới ra mắt vào tháng 11 năm 2025" và được cập nhật trong danh sách các thương hiệu | Hiển thị thông báo "Đã cập nhật" Thương hiệu thêm mô tả "Thương hiệu vừa mới ra mắt vào tháng 11 năm 2025" và được cập nhật trong danh sách các thương hiệu | Passed |
|  |  | TC_AD_TH_04 | Xóa thương hiệu | 1. Truy cập vào trang sản phẩm 2. Truy cập vào tab thương hiệu 3. Chọn 1 thương hiệu 3. Nhấn nút “Xóa” | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tên thương hiệu: Kera | Hiển thị thông báo xác nhận "OK" và "Hủy" Thương hiệu có tên "Kera" được xóa khỏi danh sách thương hiệu | Hiển thị thông báo xác nhận "OK" và "Hủy" Thương hiệu có tên "Kera" được xóa khỏi danh sách thương hiệu | Passed |
|  |  | TC_AD_TH_05 | Tìm kiếm thương hiệu | 1. Truy cập vào trang sản phẩm 2. Truy cập vào tab thương hiệu 3. Nhập từ khóa 4. Nhấn nút "Tìm kiếm" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Từ khóa tìm kiếm "Co" | Hiển thị danh sách thương hiệu chứa từ khóa "Co" | Hiển thị danh sách thương hiệu chứa từ khóa "Co" | Passed |
| 17 | Quản lý bình luận | TC_AD_BL_01 | Xem danh sách bình luận | 1. Truy cập vào trang bình luận | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Không có | Hiển thị danh sách bình luận với các thông tin: Tác giả Email Bình luận Tên bài viết Thời gian bình luận | Hiển thị danh sách bình luận với các thông tin: Tác giả Email Bình luận Tên bài viết Thời gian bình luận | Passed |
|  |  | TC_AD_BL_02 | Duyệt bình luận | 1. Truy cập vào trang bình luận 2. Chọn 1 bình luân 2. Nhấn "Chấp nhận" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Bình luận "Cảm ơn đã chia sẻ" của tác giả Thuyet Nguyen | -1 bình luận chờ duyêt +1 bình luận đã duyệt | -1 bình luận chờ duyêt +1 bình luận đã duyệt | Passed |
|  |  | TC_AD_BL_03 | Không duyệt bình luận | 1. Truy cập vào trang bình luận 2. Chọn 1 bình luân 2. Nhấn "Không duyệt" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Bình luận "Cảm ơn đã chia sẻ" của tác giả Thuyet Nguyen | -1 bình luận đã duyêt +1 bình luận chờ duyệt | -1 bình luận đã duyêt +1 bình luận chờ duyệt | Passed |
|  |  | TC_AD_BL_04 | Đánh dấu bình luận rác | 1. Truy cập vào trang bình luận 2. Chọn 1 bình luân 2. Nhấn "Bình luận rác" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Bình luận "Hihi" của tác giả Thuyet Nguyen | Hiển thị thông báo bình luận của Thuyet Nguyen đã bị đánh dấu là bình luận rác +1 bình luận rác Có nút "Hoàn tác" | Hiển thị thông báo bình luận của Thuyet Nguyen đã bị đánh dấu là bình luận rác +1 bình luận rác Có nút "Hoàn tác" | Passed |
|  |  | TC_AD_BL_05 | Xóa bình luận | 1. Truy cập vào trang bình luận 2. Chọn 1 bình luân 2. Nhấn "Xóa tạm" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Bình luận "Cảm ơn bạn" của tác giả Admin | Hiển thị thông báo bình luận của Admin đã bị xóa +1 bình luận vào thùng rác Có nút "Hoàn tác" | Hiển thị thông báo bình luận của Admin đã bị xóa +1 bình luận vào thùng rác Có nút "Hoàn tác" | Passed |
|  |  | TC_AD_BL_06 | Trả lời bình luận | 1. Truy cập vào trang bình luận 2. Chọn 1 bình luân 2. Nhấn "Bình luận" 3. Điền bình luận 4. Nhấn "Bình luận" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Bình luận "Chia sẻ hữu ích quá" của tác giả Thuyet Nguyen | Hiển thị thông tin bình luận "Trả lời Thuyet Nguyen + nội dung bình luận" +1 bình luận vào danh sách | Hiển thị thông tin bình luận "Trả lời Thuyet Nguyen + nội dung bình luận" +1 bình luận vào danh sách | Passed |
|  |  | TC_AD_BL_07 | Tìm kiếm bình luận | 1. Truy cập vào trang bình luận 2. Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm 2. Nhấn "Tìm bình luận" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Từ khóa tìm kiếm "Cảm ơn" | Hiển thị danh sách các bình luận chứa từ khóa "cảm ơn" | Hiển thị danh sách các bình luận chứa từ khóa "cảm ơn" | Passed |
| 18 | Quản lý ưu đãi | TC_AD_GG_01 | Thêm mới mã ưu đãi | 1. Truy cập vào trang tiếp thị 2. Truy cập vào tab mã ưu đãi 2. Nhấn nút “Thêm mã mới” 3. Nhập/chọn các thông tin: Mã ưu đãi, Loại khuyến mãi, Mức khuyến mãi, Mô tả, Giới hạn số lượng, ngày hết hạn... 4. Ấn "Xuất bản" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Mã ưu đãi: km01 Loại phiếu giảm giá: Giảm giá đơn hàng cố định Mức ưu đãi: 100000 Ngày hết hạn: 30/12/2025 | Hệ thống lưu thành công mã ưu đãi vừa tạo. Mã ưu đãi mới được hiển thị trong danh sách mã ưu đãi ở tab Các ưu đãi, với đầy đủ thông tin: Mã ưu đãi Loại khuyến mãi Mức khuyến mãi Giới hạn số lượng Ngày hết hạn | Hệ thống lưu thành công mã ưu đãi vừa tạo. Mã ưu đãi mới được hiển thị trong danh sách mã ưu đãi ở tab Các ưu đãi, với đầy đủ thông tin: Mã ưu đãi Loại khuyến mãi Mức khuyến mãi Giới hạn số lượng Ngày hết hạn | Passed |
|  |  | TC_AD_GG_02 | Xem danh sách mã ưu đãi | 1. Truy cập vào trang tiếp thị 2. Truy cập vào tab mã ưu đãi | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Không có | Hiển thị danh sách khuyến mãi với các trường thông tin: Mã ưu đãi Loại khuyến mãi Mức khuyến mãi Giới hạn số lượng Ngày hết hạn | Hiển thị danh sách khuyến mãi với các trường thông tin: Mã ưu đãi Loại khuyến mãi Mức khuyến mãi Giới hạn số lượng Ngày hết hạn | Passed |
|  |  | TC_AD_GG_03 | Tìm mã ưu đãi | 1. Truy cập vào trang tiếp thị 2. Truy cập vào tab mã ưu đãi 3. Nhập mã ưu đãi 4. Nhấn "Tìm mã ưu đãi" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Mã ưu đãi: km01 | Hiển thị được thông tin của ưu đãi có mã "km01" | Hiển thị được thông tin của ưu đãi có mã đã tìm | Passed |
|  |  | TC_AD_GG_04 | Lọc mã ưu đãi | 1. Truy cập vào trang tiếp thị 2. Truy cập vào tab mã ưu đãi 3. Chọn tiêu chí lọc trong danh sách lọc 4. Nhấn "Lọc" | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Tiêu chí lọc: Giảm giá giỏ hàng cố định | Hiển thị được danh sách ưu đãi với tiêu chí: "giảm giá giỏ hàng cố định" | Hiển thị được danh sách ưu đãi với tiêu chí: giảm giá giỏ hàng cố định | Passed |
|  |  | TC_AD_GG_05 | Chỉnh sửa mã ưu đãi | 1. Truy cập vào trang tiếp thị 2. Truy cập vào tab mã ưu đãi 3. Chọn 1 ưu đãi 4. Nhấn nút “Chỉnh sửa” 5. Sửa thông tin khuyến mãi 6. Nhấn “Cập nhật” | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Mã ưu đãi: km02 Giới hạn sử dụng cho mỗi mã giảm giá: 10 | Thông tin "giới hạn sử dụng cho mỗi mã giảm giá" được cập nhật ở danh sách các ưu đãi | Thông tin "giới hạn sử dụng cho mỗi mã giảm giá" được cập nhật ở danh sách các ưu đãi | Passed |
|  |  | TC_AD_GG_06 | Xóa mã ưu đãi | 1. Truy cập vào trang tiếp thị 2. Truy cập vào tab mã ưu đãi 3. Chọn 1 ưu đãi. 4. Nhấn nút “Xóa” | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | Mã ưu đãi: km01 | Danh sách các ưu đãi không còn ưu đãi có mã "km01" | Danh sách các ưu đãi không còn ưu đãi có mã "km01" | Passed |